Отчётный лист по работе отдела СК

Ф.И.О. логиста: Халтурина Ольга Дмитриевна

Запускаемый аппарат : Мечта ТТ-2

Дата запуска: 20.11.2022 г

| Время | Действия отдела | Возникшие затруднения | Состояние погодных условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 10:50 | Прибытие на площадку |  |  |
| 10:53 | Инструктаж |  |  |
| 11:02 | Выдача инвентаря |  |  |
| 11:06 | Завершение инструктажа |  |  |
| 11:11 | Руководитель СК отправляется на поиск места старта | Нужна снеговая лопата |  |
| 11:17 | Точка старта найдена |  |  |
| 11:18 | Команда СК выдвигается на точку старта |  |  |
| 11:25 | Команда СК на точке старта | Порвалась ручка у картонной коробки СК | ЮЗ, 1,5 м/с, -5C |
| 11:28 | Установка крестовины |  |  |
| 11:32 | Прикрепление направляющей к крестовине |  |  |
| 11:35 | Установка турника на направляющую 4 | Переделять обозначения троссов на турниках (?) |  |
| 11:36 | Размотка троссов |  |  |
| 11:37 | Скреплены направляющие 1 и 2 |  |  |
| 11:38 | Скреплены направляющие 2 и 3 |  |  |
| 11:46 | Турник закреплён на 4 направляющую,  поднятие через 15 минут | Не достаёт длины болта для закрепления турника на 4 направляющую |  |
|  |  | Нужен инструмент для закрепления кольев |  |
|  |  | Предусмотреть переносную сумку для шуруповёрта |  |
| 11:48 | Скреплены направляющие 4 и 5 |  |  |
| 11:49 | Скреплены направляющие 3 и 4 | Большой зазор |  |
| 11:53 | Завершена сборка элементов направляющей |  |  |
| 11:54 | Размотка троссов |  |  |
| 11:55 | Крепление карабинов | Уведомить СК о комплетации ЗИПа |  |
| 12:02 | Начало установки газоотвода |  | ЮЗ, 1 м/c, 1С |
| 12:04 | Газоотвод установлен |  |  |
| 12:08 | Начало поднятия направляющей | Приобрести козлы для направляющей |  |
| 12:10 | Перерыв на запуск стартостата | Проверить перед пуском |  |
| 12:20 | Команда занимает свои позиции |  |  |
| 12:21 | Проверка троссов на заломы |  |  |
| 12:25 | Транспортировка РН на СК |  |  |
|  | Начало установки РН на направляющую | Смазка замёрзла |  |
| 12:28 |  | Болты мешают установке РН |  |
|  |  | Покрыть плату лаком |  |
| 12:29 | Начало поднятия направляющей |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 13:50 | Пуск |  |  |
| 13:53 | Поиск РН |  |  |
| 14:00 | Начало сборки направляющей |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |